기획평가팀-○○○

수    신 : 처장님 (결재)

참    조 : 기획평가팀장

제    목 : 공공데이터 연계 IR 성과관리 시각화 시스템 구축 결과보고(안)

1. 추진 개요

| 추진 근거 | 대학혁신지원사업 사업계획서 IR 성과관리 시스템 구축 과제 |
| --- | --- |
| 추진 기간 | 2025년 상반기 (기반 구축 및 파일럿 적용) |
| 추진 주체 | 기획평가팀 (IR 담당자) |
| 추진 내용 | 사학재정알리미 공공데이터 기반 인터랙티브 대시보드 및 범용 하네스(harness) 시스템 자체 개발 |

2. 구축 내용

가. 데이터 수집 및 정제

○ 사학재정알리미에서 2015~2024년(10개년) 회계연도 중앙정부 대학 예산지원 현황 CSV 파일 수집

○ 원시 데이터 규모 : 139,705행 × 11열 / 490개 대학 / 45개 부처

○ 사업유형 표기 불일치(6종 → 3종) 정규화, 천원 단위 → 억원 변환(÷100,000) 처리

○ 정제 후 6종 집계 테이블 생성 : 대학×연도, 대학 메타, 부처×연도, 사업유형×연도, 대학합산, 부처×대학

나. 핵심 모듈 개발

| 모 듈 | 파 일 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 설정 로더 | config_loader.py | YAML → 타입 안전 Config 객체 변환·검증 (필수 키 누락 시 명확한 오류 메시지) |
| 데이터 탐색기 | explorer.py | CSV 컬럼 구조·고유값·기초 통계 자동 리포트 생성 (새 데이터셋 적용 시 활용) |
| 집계 엔진 | preprocessor.py | config 기반 범용 집계 (개체×시계열, 그룹, 상중하위 분위 등) — 컬럼명 무관 동작 |
| 출력 빌더 | builder.py | JSON payload + HTML 템플릿 결합 → 단일 HTML 파일 생성 (향후 Excel/PPTX 확장 슬롯 구비) |
| 진입점 | run.py | CLI 인터페이스 (--explore-only, --no-explore, -c 옵션) |

다. 대시보드 기능 구현

| 구 분 | 구현 기능 |
| --- | --- |
| 필터 패널 | 듀얼 레인지 슬라이더(연도), 학제·설립유형·소재지 칩 필터, 대학명 텍스트 검색, 멀티셀렉트, 원클릭 프리셋(서울사립대·서울여대6개·지방거점국립·TOP10) |
| KPI 카드 | 선택 대학 수, 기간 내 총 지원액, 최대 지원 대학, 전년대비 증감률(2023→2024) |
| 📈 시계열 추이 | 대학별 라인차트(자동 상위 15개), 합산 바차트 + 증감률 꺾은선 오버레이, 대학당 평균 면적차트 |
| 🏆 기간별 순위 | 연도 선택 가능 수평 바차트, 상위 33%·중위 33%·하위 33% 3색 시각화, 3분위 그룹 추이 비교 |
| 🏢 그룹별 현황 | 부처별·사업유형별 연도 추이, 파이차트(비중), 부처×연도 히트맵(10개 부처 자동 선정) |
| 📊 데이터 테이블 | 대학×연도 크로스탭, 헤더 클릭 오름/내림차순 정렬, 합계 열 자동 산출 |

라. 범용 하네스(Harness) 구축

○ YAML 설정 파일(config.yaml)의 컬럼 매핑 정보만 수정하면 다른 CSV 데이터에 즉시 적용 가능한 범용 구조 확보

○ 새 프로젝트 워크플로 : ① CSV 탐색(--explore-only) → ② config.yaml 수정 → ③ 대시보드 생성(30분 이내)

○ 향후 Excel·PPTX 등 추가 출력 포맷 확장을 위한 슬롯(builder.py) 구현 완료

3. 추진 실적

| 구 분 | 목 표 | 실 적 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대시보드 구현 | 1식 | 1식 완료 | 단일 HTML 파일 (약 1.3MB) |
| 범용 하네스 구축 | 1식 | 1식 완료 | 5개 핵심 모듈 + YAML config 구조 |
| 적용 대학 수 | 490개 | 490개 | 사학재정알리미 전체 사립대 포함 |
| 적용 연도 | 10개년 | 10개년 | 2015~2024년 |
| 대시보드 생성 시간 | 5분 이내 | 0.8초 | Python 전처리 + HTML 빌드 합산 |
| 외부 용역비 | 0원 | 0원 | 오픈소스 자체 개발 |

4. 주요 분석 결과 (성신여자대학교 사례)

○ 2015~2024년 10개년 중앙정부 예산지원 총액 : 2,866억원

○ 최대 지원연도 : 2024년 (360.1억원) / 최소 지원연도 : 2019년 (203.7억원)

○ 2023→2024년 증감 : +33.9억원 (+11.6%) — 전년 대비 증가 추세

○ 서울 소재 6개 여자대학교 비교 시 지원 규모·추이 상대적 위치 파악 가능

○ 향후 대학알리미 취업률·재학생 충원율 등 성과 지표와 연계 분석 예정

5. 향후 계획

가. (3단계) 대학알리미 OpenAPI 연계 및 4주기 기관인증 지표 모니터링 모듈 개발 ('25. 하반기)

나. (3단계) 기존 Streamlit IR 대시보드(SQLite 기반)와 본 시스템 통합 운영 방안 검토

다. (4단계) Excel·PPTX 자동 보고서 출력 기능 확장 및 APScheduler 기반 정기 업데이트 자동화 ('26. 상반기)

라. 본 시스템 구축 내용을 대학혁신지원사업 연차 실적보고서에 성과 사례로 반영

붙    임 : 1. 대시보드 주요 화면 캡처  1부.

2. 시스템 파일 목록 및 구조  1부.  끝.

2025.      .      .

성신여자대학교 기획처 기획평가팀