기획평가팀-○○○

수    신 : 처장님 (결재)

참    조 : 기획평가팀장

제    목 : 공공데이터 연계 IR 성과관리 시각화 시스템 구축 계획(안)

1. 추진 배경 및 목적

가. 본교는 대학혁신지원사업 사업계획서에 「IR 성과관리 시스템 구축」을 핵심 과제로 설정하고, 사학재정알리미·대학알리미 등 공공 데이터와 내부 성과 데이터를 통합하여 체계적으로 모니터링할 수 있는 기반 마련을 추진하고 있음.

나. 이에 기획평가팀은 중앙정부 대학 예산지원 현황 데이터(2015~2024년, 사학재정알리미)를 활용한 인터랙티브 대시보드 시스템을 자체 개발하고, 향후 다양한 공공 데이터 원천에 범용 적용 가능한 하네스(harness) 구조를 구축함으로써 IR 데이터 분석 역량을 내재화하고자 함.

다. 본 시스템은 추후 4주기 대학기관평가인증(이하 '기관인증') 지표 모니터링 및 대학알리미 공시 데이터 분석 시스템과 통합 운영할 예정임.

2. 추진 근거

가. 대학혁신지원사업 사업계획서 (2024) — IR 성과관리 시스템 구축 과제

나. 고등교육법 제11조의2(대학정보 공시)

다. 사립학교법 제32조의2(학교법인 회계의 공시)

라. 기획평가팀 업무분장규정 — IR 시스템 구축 및 성과 분석 업무

3. 시스템 개요

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 시스템명 | 공공데이터 연계 IR 성과관리 시각화 시스템 (CSV Dashboard Harness) |
| 구축 목적 | 공공 데이터 기반 대학 성과 지표의 인터랙티브 시각화 및 비교분석 자동화 |
| 적용 데이터 | 사학재정알리미 중앙정부 예산지원 현황 (2015~2024, 490개 대학, 45개 부처, 약 13.9만 건) |
| 기술 스택 | Python 3.x, pandas, YAML, Plotly.js — 단일 HTML 출력 (외부 서버 불필요) |
| 주요 기능 | ① 연도별 추이 · 순위 · 상중하위 분석 ② 부처별 지원 현황 ③ 사업유형별 분석 ④ 개체×연도 크로스탭 ⑤ 다차원 필터 · 프리셋 · 검색 |
| 확장 구조 | config.yaml 하나만 수정하여 새 CSV 데이터에 범용 적용 가능 (하네스 구조) |

4. 추진 계획

| 단계 | 기간 | 세부 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 기반 구축 | '25. 상반기 | 공공데이터 수집·정제, 하네스 핵심 모듈 개발 (config_loader, preprocessor, builder), 대시보드 HTML 템플릿 설계 | 기획평가팀 (IR 담당자) |
| 2단계 파일럿 | '25. 상반기 | 사학재정알리미 중앙정부 예산지원 데이터 적용, 490개 대학 대시보드 검증, 성신여자대학교 벤치마킹 분석 수행 | 기획평가팀 (IR 담당자) |
| 3단계 확장·통합 | '25. 하반기 | 대학알리미 OpenAPI 연계, 4주기 기관인증 지표 연동, IR 대시보드(Streamlit) 통합 모듈화 | 기획평가팀 (IR 담당자) |
| 4단계 운영·고도화 | '26. 상반기~ | 정기 업데이트 자동화(APScheduler), 보고서 출력 확장(Excel/PPTX), 활용 결과 사업 실적 반영 | 기획평가팀 (IR 담당자) |

5. 기대 효과

가. 【데이터 활용 고도화】 사학재정알리미·대학알리미 등 공공 데이터를 즉시 시각화하여 의사결정 지원 자료로 활용 가능

나. 【비용 절감】 외부 솔루션 없이 자체 개발로 유지비용 최소화 (오픈소스 기반, 별도 서버 불필요)

다. 【업무 효율화】 새 데이터 발생 시 설정 파일 수정만으로 30분 내 대시보드 재생성 가능 (범용 하네스 구조)

라. 【기관인증 대비】 4주기 대학기관평가인증 지표(성과 영역) 모니터링 자료로 직접 활용 가능

마. 【역량 내재화】 IR 데이터 분석 및 Python 기반 시스템 개발 역량을 기획평가팀 내 축적

6. 소요 예산

○ 별도 외부 용역·소프트웨어 구매 비용 없음 (자체 개발, 오픈소스 활용)

○ 단, 시스템 고도화 단계(3·4단계) 시 클라우드 서버 호스팅 비용 발생 가능 (추후 별도 품의)

붙    임 : 1. 시스템 구조 개요도  1부.

2. 대시보드 화면 예시  1부.  끝.

2025.      .      .

성신여자대학교 기획처 기획평가팀